广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程勘查服务合同

项目名称： 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程

项目地点：广州市白云区

建设单位（甲方）： 广州市白云区教育局

建设单位合同编号：

建设管理单位（乙方）：广州市白云城市建设投资有限公司

建设管理单位合同编号：

受托单位（丙方）：

受托单位合同编号：

签订地点：广州市白云区

签订日期：        年     月    日

合　同　目  录

第一篇 合同协议书

第二篇 工程勘查合同条款

第三篇 组成合同附件

第一篇  协 议 书

甲方： 广州市白云区教育局

通信地址： 广州市白云大道南383号

乙方： 广州市白云城市建设投资有限公司

负责人：孙斌

通信地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼

丙方：

法定代表人：

通信地址：

广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程为应急工程，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国政府采购法》、《广州市应急抢险救灾工程管理办法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，合同三方当事人就合同工程勘查有关事项达成一致意见， 订立本协议书。

本项目的建设管理单位为广州市白云城市建设投资有限公司，在本合同中受甲方委托履行相应职责和权利，甲方、乙方的委托关系按双方建设管理合同执行。

一、工程概况

1、工程名称： 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程。

2、工程地点：广州市白云区永平街道的广东实验中学永平校区周边山坡，处于白云山西麓、白云东平地铁站南面 。

3、项目概况及工程内容：广东实验中学永平校区总用地面积约17.2万平方米，规划84个班（初中36个班、高中48个班），教师生人数约900人，校内主体建筑包括教学楼、图书馆、体育馆、宿舍楼等18座楼宇，于2023年9月正式开学，学校西侧紧临广从一路、北侧约2.6km为S1广连高速，南侧约3.3km为S8广佛肇高速。本项目勘查服务工作主要针对学校内1#高中教学楼南侧边坡、2#操场南侧边坡、3#教师公寓周边岩质边坡、4#宿舍楼北侧边坡及5#教学楼东北侧边坡等5处地质灾害点开展勘查工作。总投资暂定1200万元，工程费用暂定1000万元。

4、资金来源：财政资金。

二、勘查范围及承包方式

（一）勘查工作：完成广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程范围内所需的所有勘查工作，包括但不限于岩土工程勘察[包括边坡工程勘查]、地形测绘、工程测量（水准测量精度Ⅳ级）等，具体详见勘查任务书。

- 承包方式

1、承包方式：工程勘查总承包。

（三）甲、乙方根据项目情况，有权对勘查范围和内容进行调整，丙方必须无条件服从。增加勘查范围的，增加的勘查费按本合同约定的方式计算。减小实施范围、内容的，按实际计算勘查费，丙方无异议。丙方未经甲、乙方书面同意不得擅自变更勘查范围和内容，如果丙方未经甲、乙方书面同意擅自增加实施范围、内容的，甲方不补偿丙方任何费用。

三、合同服务工期

合同服务工期：自本服务项目中标公示完成之日起，至项目建设各项程序完成。各节点工期如下：

（一）工程勘查：合同签订后，（1）岩土工程勘察：丙方应在甲、乙方通知进场后15日内提交中间成果资料，30日内提交正式成果文件；（2）地形测量：丙方应在甲、乙方通知进场后20日内提交正式成果文件；（3）其它勘查成果：按本工程进度要求提供，不得耽误项目推进工期。（具体详见勘查任务书）

四、质量标准

按工程勘查规范及有关文件要求的质量标准。

五、合同价款

（一）暂定含税合同总价为：（大写）人民币        （¥      元）。

六、组成合同的文件

1、本协议书中所用术语的含义与下文提及的合同条款中相应术语的含义相同。

2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并互为补充和解释,如上述各部分存在不一致之处,以先后排列次序为优先。

（1）本合同协议书及附件；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中选通知书；

（4）本合同第二篇；

（5）勘查任务书；

（6）比选公告等；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）经乙方确认的设计工作大纲及实施计划；

（9）投标书及其附件。

七、丙方承诺

丙方向甲、乙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。

八、甲、乙方承诺

甲、乙方向丙方承诺已阅读、理解并接受本合同所有条款，履行本合同所约定的全部义务。

九、开户银行账号

1、丙方签订本合同时使用的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”必须与技术投标书附表中所填写的“开户银行名称、账户名称（简称户名）及账号”一致、且账户不得是临时账户，合同签订后不得变更，否则甲方有权拒绝合同授予、有权停止款项的拨付，所造成的一切后果由丙方承担。

2、三方委托银行代收代付有关费用。丙方指定的有效银行账户如下：

账户全称：

账户账号：

开户银行：

甲方向上述账号汇出款项即视为甲方已履行付款义务，在协议履行过程中，因丙方账户原因（包括但不限于账号被注销、被冻结等）导致丙方无法收取款项的，由丙方承担相应后果。

甲方凭丙方开具的合法有效等额发票付款，否则，甲方有权拒付，丙方不得因此延误勘查设计工作和履行本合同约定的义务。

3、本项目属于财政投资项目，本合同约定的付款时间仅表示甲方或乙方完成自身支付审批手续的时间，甲方或乙方申请财政付款即视为已履行付款义务，后续支付时间按财政资金支付程序执行。上述所有的支付时间不包含政府职能部门审批时间，因该审批导致付款期的延长，不视为甲、乙方违约。后续支付工作按财政资金支付程序执行，因财政资金支付原因，在办理付款手续中费用不能及时支付，丙方不得延误工作。

十、丙方为联合体的各成员方约定

1、丙方为联合体的，各成员方应签署联合体合作协议，明确各自分工以及职责，联合体协议应在签署本合同前提供两份原件报甲方、乙方备案。

2、联合体协议应确定一名成员方为本联合体的主办方，并注明主办方与成员方互为承担连带责任。联合体的主办方作为第一直接责任人，全面负责本合同约定事项，并协调和督促成员方完成合同约定事项。成员方在履行本合同时有违反本合同约定或有关法规的行为，主办方承担连带责任。

3、联合体主办方有义务协助及督促各成员方按合同约定的时间提交成果材料，否则每超过一日，处罚联合体中的责任方，处罚金额为本合同总价的千分之五（如存在联合体内责任不清，则所有责任方共同承担责任并按各责任成员所对应合同价的比例进行处罚金额的分担）。

4、联合体的成员方有义务按合同约定履行职责并服从主办方为履行合同而进行的管理。若成员方无法或未能按约定履行合同要求，主办方有权向甲方提请并经甲方书面同意后更换成员方，但更换后的成员方的资质、能力不得低于原成员方。

5、所有支付的款项原则上由联合体的主办方负责统一申报及收取，或者丙方提出申请并提交相关资料，经甲方批准后可由联合体各方分别收取相应款项。各期请款需分别注明勘查费。

十一、款项支付

按本合同第二篇相关条款执行。

十二、知识产权

三方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第四人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上的情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本条的约定不因本合同的无效而免除。本合同项下的资料的知识产权、素材及成果等均归属甲方所有，署名权除外。丙方承诺，在为甲方提供服务时，不得使用任何属于他人的技术秘密和商业秘密，亦不得实施可能侵犯他人知识产权等权益的行为。若甲方因丙方的上述行为而提供的成果等进行了确认、同意、接收，丙方不得以此为由要求甲方承担任何责任，一切后果均由丙方承担。给甲方造成损失的，甲方有权向丙方追偿。

十三、仲裁、起诉

本合同在履行过程中发生的争议，三方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向工程所在地的人民法院起诉。

十四、合同正、副本及效力

1、合同的份数：共玖份，正本 叁 份，副本 陆 份。

其中：甲方正本  壹 份，副本  贰  份；

乙方正本  壹 份，副本  贰  份；

丙方正本  壹 份，副本  贰  份。

2、本合同正、副本具同等效力，当正、副本不一致时，以正本为准。

十五、其他事项

1、三方在本合同履行过程中发出或者提供的所有通知、文件、文书、资料等，均以本合同所列明的三方地址送达。一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方，未履行书面通知义务的，另一方按原地址邮寄相关材料即视为已履行送达义务。当面交付上述材料的，在交付之时视为送达；以邮寄方式交付的，寄出或者投邮后即视为送达。

2、丙方对在履行本合同过程中所接触的甲方工作秘密（包括但不限于甲方的商业秘密、任何技术性资料、以及甲方为完成本合同提供的任何其他信息资料并且在提供时未说明是公开信息的）承担保密义务。未经甲方书面许可，丙方（包括但不限于丙方雇员、代理人、顾问等）不得将从甲方获取的一切资料和信息、或其他成果用于本合同范围之外目的，否则全部收益归甲方所有，丙方支付合同总金额的5%作为违约金，并应另行赔偿甲方因此遭受的全部损失。无论本合同是否切实得到履行或因任何原因变更、解除、终止、失效等，本条款均始终有效。

3、为规范项目建设管理，丙方需遵守乙方《服务供应商不规范行为管理办法》(另册)。

4、因本项目为应急抢险工程，无需提供履约担保。

5、本合同未尽事宜，经三方协商一致，可签订补充协议，并与本合同具有同等效力。

6、本合同生效后，合同当事人认为必要时，可到工商行政管理部门鉴证，鉴证费用由丙方负责。三方履行完合同规定的义务后，本合同即终止。

十六、合同生效

订立合同时间：        年       月       日

订立合同地点：

合同三方当事人约定本合同自三方全部完成签字、盖章之日起生效。

（本行以下无正文）

(本页为签章页)

甲方：广州市白云区教育局（盖章）

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司 （盖章）

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼

法定代表人：

签约代表：

电话：

丙方：                    （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

第二篇	工程勘查合同条款

第一条  项目概况

1.1 项目名称： 广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程 ；

1.2 项目建设地点： 广州市白云区；

1.3 项目规划、特征：                      ；

1.4 项目勘查任务委托文号、日期：               ；

1.5 项目勘查任务（内容）与技术要求（包括但不限于附件三勘查任务书所列内容）

负责本项目范围内，完成广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程范围内所需的所有勘查工作，包括但不限于岩土工程勘察[包括边坡工程勘查]、地形测绘、工程测量（水准测量精度Ⅳ级）等，具体详见勘查任务书。

（一）岩土工程勘察，包括但不限于以下工作：

1、收集地质灾害所在的区域地质、工程地质、环境地质、水文地质、气象、水文以及地质灾害防治等方面资料，并对所收集资料进行综合分析整理。

2、查明地质灾害影响范围的地形地貌、岩土特性、不良地质作用等条件；查明地层的分布、成因、类别及岩土物理力学性质，提供治理设计所需计算参数。

3、查明地质灾害影响范围地质构造的发育程度和分布特征，提供地震基本烈度。

4、重点查明致灾地质体基本特征，包括形态特征、边界条件、物质组成、近期变形特征、发育阶段、影响因素及形成机制、破坏模式及其危险性。

5、查明破坏地质环境的人类工程活动。

6、查明地质灾害影响范围的地下水分布特征，包括地下水类型、埋藏条件，提出地下水位及其变化幅度。

7、评价水、土对建筑材料的腐蚀性。

8、根据边坡的工程地质条件及已发地质灾害的特点，论证边坡潜在其他失稳形式的可能性并评价边坡的稳定性。

9、针对边坡潜在的失稳形式和稳定性，提出相应的地质灾害治理方案。

10. 除说明外，均按照《岩土工程勘察规范》（GB50021-2017）（2017年版）规定的有关技术要求执行。如本次勘查结果表明场地存在特殊问题，则在钻探过程中或基础工程施工前另行增补技术措施。

（二）地形测绘及工程测量要求：

测绘及测量工作是指完成规划与国土部门报建（及验收）所需的所有测量测绘工作，工程测量包括不限于广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程范围内，满足设计要求的地形测量，水准测量精度采用Ⅳ级。应提交满足审批要求的成果，如下所述：

1.在规划报建及验收各阶段按审批部门要求完成相关的测量测绘工作，如：实测地形图、工程测量控制点（GPS RTK观测点）、放线测量（含建筑工程、综合管线、外水外电、燃气等）、联合验收测绘（含项目规划条件核实验线测量、人防面积测绘、房产面积测绘）等；

2.在国土报建及验收各阶段按审批部门要求完成的相关测量测绘工作，如：办理用地批准书，用地规划类证件等所需的地块红线地形图测绘及套图等；

3. 全部成果须满足相关政府审核部门收案和批复的要求，同时应提交原件成果两份、复印件若干交甲方存档。

4.测量单位应按照《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）等国家现行测绘标准开展测量工作，测量成果应盖有广州市国土和规划委员会认可的相应测量资质章，保证通过国土规划等相关部门报建和验收审批。

5.以上地形测绘及工程测量需由中标单位代付的事项，产生的相关测量费用结算实报实销。

（三）其他工程勘查内容：包括但不限于甲、乙方根据工程建设提出的勘查内容。

第二条  甲、乙方提供的资料

2.1 本项目批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）等。

2.2 项目勘查任务、技术要求。

2.3勘查工作范围已有的技术资料。

甲、乙方对其所提供的上述资料准确性、可靠性负责。

第三条  勘查期限及成果

3.1丙方开工前2天，送勘查方案给甲、乙方审核，勘查方案须经审核通过后方可开工。未能按期开工，按本合同第六条规定办理。

3.2勘查工作有效期限以合同约定为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量大幅度增加、不可抗力影响以及甲、乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延，顺延的时间需经甲、乙方与丙方确认，但不补偿任何费用。

3.3按以下期限提交勘查成果。未能按期提交成果资料，按本合同第六条规定办理。

（1）岩土工程勘察：承包人应在发包人通知进场后15日内提交中间成果资料，30日内提交正式成果文件；

（2）其它勘查成果：按本工程进度要求提供，不得耽误项目推进工期。

3.4丙方负责向甲、乙方提交勘查成果资料各最少一式12份（不含向相关单位购买的资料）及相应非加密的电子文件贰份，具体数量根据实际需要相应再增加。其中向相关单位购买的资料一式四份。

第四条  勘查服务费用

4.1勘查服务费用暂定合同价：总计为¥       元（大写：人民币         。）

4.2勘查服务计费标准

按照《工程勘察设计收费标准2002》收费标准并计取合同约定下浮率、中标下浮率计算。没有收费标准参照的，三方依据市场价格协商定价。

4.3勘查服务费用结算

结算价以审定的工程结算中的建安工程费作为勘查费结算计费基数，按本合同第4.2款勘查服务计费标准办理结算，最终结算价以终审部门审定为准。未经批准和超出合同约定范围的工程量均不计入结算工程量。甲方直接支付的费用不纳入结算。

4.4勘查服务费用支付方式

4.4.1勘查服务费用无预付款。本合同签订生效后，丙方应按甲、乙方要求开展本项目工程勘查工作，满足项目推进勘查工作要求。

4.4.2各项任务完成按本合同要求提交各阶段勘查成果资料，分别请款至实际完成工作量的80%，其中工程测量部分按实际发生收费票据需要请款的，可根据需要独立办理，请款金额按票面金额。

4.4.3完成全部勘查任务，丙方提交全部项目服务成果报告并经确认合格后28个日历天内，向甲方、乙方提交服务费完整请款资料，支付至实际完成量的90%，并不超勘查合同暂定费用的90%。

4.4.4工程竣工验收后，办理结算，经终审部门结算审批后，支付至结算价的100%。

4.4.5上述所有费用在请款文件经甲、乙方审批后15个工作日内支付。丙方应清楚明白本项目工程进度款的拨付程序。丙方理解因审核请款手续时对时间等方面的影响与甲、乙方无关，故不得以甲方未按时支付工程预付款和工程进度款为由，影响勘查任务的进度、质量和拖欠工资，不得要求甲方计付拖欠进度款期间的利息。

4.4.6本项目主要资金来源为财政资金及甲方自筹资金，因甲方筹集资金未及时到位，未按上述付款节点支付款项，不视为甲、乙方违约，丙方不得以此为由暂停相关工作，仍应按项目开发时序按甲方要求分期分批提交勘查成果，否则属于丙方违约，按本合同有关条款处理。甲方延期支付上述款项超过1年，另行签订补充协议。

4.4.7本合同勘查费结算审定后，如已支付的勘查费超过本条款约定的节点比例，则丙方必须在收到本合同勘查费结算审定通知之日起14日内无条件将超付的勘查费退还甲方；若丙方迟延退还超付的勘查费，除须继续向甲方退还超付的勘查费外，还应每天向甲方支付该超付勘查费2‰的违约金。

第五条  甲、乙方和丙方责任

5.1甲、乙方责任

5.1.1甲、乙方委托任务时，必须以书面形式向丙方明确勘查任务及技术要求，审定丙方的勘查方案并按第二条规定提供文件资料。

5.1.2若勘查现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲、乙方应协助安全保卫工作，丙方按有关规定对从事危险作业的现场人员进行保健防护，发生的人身损害等责任由丙方承担，甲、乙方不承担任何责任。

5.1.3工程勘查现场作业所需一切材料、人员配合等均由丙方负责，所需费用已包含在投标报价中。若甲、乙方负责提供施工用材料的，应根据丙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明。

5.1.4勘查过程中丙方提出的变更，经办理正式变更手续后，甲方应支付增加工程量的费用。工程量减少的，按实际工程量计算费用，甲方不补偿丙方任何费用。

5.1.5由于甲、乙方原因造成丙方停、窝工，工期顺延，顺延的时间应经三方确认，但不补偿丙方任何费用。

5.1.6甲方应依据本合同约定支付各期勘查服务费用。

5.2丙方责任

5.2.1丙方应按国家技术规范、标准、规程、本合同的约定和任务委托书、技术要求及经甲、乙方审定的勘查方案进行工程勘查，按本合同规定的时间提交质量合格的勘查成果，并对其负责。

5.2.2所有岩样均应放入统一规格的岩样盒内，岩样盒上应注明钻孔编号，各岩性变化处均应标明相应深度，并现场拍照，上述图片均应附在勘查报告中。

5.2.3丙方应加强钻探现场岩样的保护工作，未经甲、乙方或甲、乙方指定人员现场查验，不得自行处理。

5.2.4丙方自行解决勘查现场的工作条件和存在问题，产生的费用、责任由丙方自行承担。

5.2.5由于丙方提供的勘查成果资料质量不合格，丙方应负责无偿给予补充完善，按甲、乙方要求期限使其达到质量合格标准；若丙方无力补充完善，需另委托其他单位时，丙方应承担委托其他单位的全部勘查费用；或因勘查质量造成重大经济损失或工程事故时，丙方除应负法律责任和扣除直接受损失部分的勘查费外，赔偿金为实际损失的100％,且不低于10万元，但不高于勘查费总额。

5.2.6在工程勘查前，丙方与甲、乙方一起验收甲、乙方提供的资料。

5.2.7勘查过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、水文地质条件）及技术规范要求，向甲、乙方提出增减工作量或修改勘查工作的意见，经批准后办理正式变更手续。

5.2.8完成勘查范围内地下已有埋藏物的相关资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

5.2.9在现场工作的丙方的人员应遵守甲、乙方的安全保卫及其有关的规章制度，承担有关资料保密义务。

5.2.10勘查费用中已包括临时占用土地、青苗、树木赔偿费、交通工具费用及影响勘查施工正常进行发生的其他一切费用，甲方无需再支付费用。

5.2.11在工程实施过程中，若遇特殊情况需要补充勘查的，丙方应根据设计要求进行补充勘查，计费标准按本合同约定，但设备进退场费不予计算。

5.2.12工程勘查和施工过程中，根据需要参加现场协调会、专家论证会、单项或分项验收，丙方应派项目主要负责人按时参加，并提出专业技术意见。

5.2.13本合同有关条款规定丙方应负的责任。

5.2.14丙方自行负责相关人员的安全保障工作，并承担全部责任。如丙方及丙方人员造成甲、乙方或其他第三方人身财产损失的，丙方承担全部责任，与甲、乙方无关。

5.2.15丙方应具备相应勘查资质，不得擅自转包或分包勘查任务。丙方勘查人员必须与本合同附件二丙方勘查人员组织架构表一致，更换人员或人员不到位，未经甲、乙方批准的，按每人2万元由甲方收取违约金，在请款中直接扣除。甲、乙方认为丙方不称职的人员，在甲、乙方通知的次日无条件更换。

5.2.16丙方自行负责勘查工具及相关施工用料，费用由丙方承担。

第六条  违约责任

6.1由于甲、乙方的原因造成停、窝工，甲、乙方应将工期按实际受影响的时间顺延。

6.2由于丙方原因造成勘查成果资料质量不合格或该勘查成果不能满足技术要求及现场施工要求的，其返工勘查费用由丙方承担。

6.3丙方未按时按质提供勘查成果资料的，每延误一天的误期损害赔偿费为最终勘查合同价格的5‰，误期损害赔偿费的最高限额为最终勘查合同价格的30%，甲、乙方有权从应付款项中直接扣减误期损害赔偿费，不足部分由丙方另行支付。

6.4丙方履行义务不符合约定，经甲、乙方提出后仍没有在限期内改正的，逾期改正次数超过【3】次的，甲、乙方有权解除合同，丙方向甲方支付勘查服务费用总价的30%作为违约金，不足以弥补甲方、乙方损失的，丙方仍需承担赔偿责任。

6.5合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲、乙方要求解除合同时，丙方未进行勘查工作的，甲方不支付任何补偿费用。已进行勘查工作的，按实际完成的工作量向丙方支付勘查费。

6.6 本合同签订后，甲、乙方无正当理由不履行合同时，无权要求返还已支付的勘查费用；丙方不履行合同时，须支付勘查合同总价20%的违约金给甲方，不足以弥补甲方、乙方损失的，丙方仍需承担赔偿责任。

第三篇　组成合同附件

附件一：

廉政合同

甲方：（全称）广州市白云区教育局

乙方：（全称）广州市白云城市建设投资有限公司

丙方：（全称）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，甲方、乙方和丙方就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1  三方权利和义务

1.1  严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2  严格执行一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3  三方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4  建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5  发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6  发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2  甲、乙方义务

2.1  甲、乙方及其工作人员不得索要或接受丙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在丙方报销任何应由甲、乙方或工作人员个人支付的费用等。

2.2  甲、乙方及其工作人员不得参加丙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受丙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3  甲、乙方及其工作人员不得要求或者接受丙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

2.4  甲、乙方及其工作人员及其配偶、子女不得从事与丙方有关的工程材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

2.5 甲、乙方及其工作人员不得以任何理由向丙方推荐分包单位或推销材料，不得要求丙方购买合同约定外的材料和设备。

2.6  甲、乙方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3  丙方义务

3.1  丙方不得以任何理由向甲、乙方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2  丙方不得以任何名义为甲、乙方及其工作人员报销应由甲、乙方或工作人员个人支付的任何费用。

3.3  丙方不得以任何理由安排甲、乙方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4  丙方不得为甲、乙方购置或提供高档通讯工具和高档办公用品等。

3.5  丙方依三方约定对外分包的，应当要求分包商遵循本合同。

4  违约责任

4.1  甲、乙方及其工作人员违反本合同第1条和第2条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给丙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2  丙方及其工作人员违反本合同第1条和第3条规定，应依据有关规定给予廉政建设规定的处分；给甲、乙方造成经济损失的，应予赔偿；情节严重的，由建设主管部门给予丙方一至三年内不得进入工程建设市场的处罚。

5  三方约定

本合同由三方或其上级部门负责监督执行，并由三方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6  合同生效

本合同自三方签署之日起生效。

7   合同法律效力

本合同作为广东实验中学永平校区红线外边坡治理工程勘查服务合同的附件，与该合同具有同等的法律效力，经三方签署后生效。

（以下无正文）

（本页为签章页）

甲方：广州市白云区教育局（盖章）

通讯地址：广州市白云大道南383号

法定代表人：

签约代表：

电话：

乙方：广州市白云城市建设投资有限公司（盖章）

通讯地址：广州市白云区齐富路88号C栋7-8楼

法定代表人：

签约代表：

电话：

丙方：                      （盖章）

通讯地址：

法定代表人：

签约代表：

电话：

附件二：工程勘查附件

勘查人员组织架构表

| 专业名称 | 人员分工 | 姓名 | 职务 | 职称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负 责 人 |  |  |  |  |  |
| 工程勘查 | 专业负责人 |  |  |  |  |
|  | 审定、审核 |  |  |  |  |
|  | 勘查技术人员 |  |  |  |  |
| 现场配合负责人 |  |  |  |  |  |

附件三：

中选通知书

附件四

勘查任务书